## Slide 1: e-Biblioteka (Napredni softver inžinjering)
Članovi tima:
Arnela Tumbul
Emina Šarić
Almir Harba
Nurif Dedagić
Ilma Kurtović
Amina Kadrispahić
Alen Sefer

## Slide 2: Motiv za razvoj proizvoda
Bolja organizacija
Veća produktivnost
Svi željeni dokumenti lako i direktno dostupni

## Slide 3: Opis proizvoda
Svi dokumenti nalaze se na jednom mjestu
Omogućeno pretraživanje dokumenata
Omogućeno dodavanje editovanje i brisanje PDF-a, slike, audio ili video fileova
Omogućeno dodavanje fileova u kolekcije, prilaganje dokumenata i eksport

## Slide 4: Korisnici / zainteresirane strane
Administrator
Ostali korisnici
  Učenici osnovnih / srednjih škola
  Studenti
  Profesori
  Poslovni korisnici

## Slide 5: Scrum
Interaktivna i inkrementalna agilna metoda
Framework u kojem su uključeni različiti procesi i tehnike
Kupac je uključen za vrijeme realizacije proizvoda
Formiranje Product Backlog-a
Održavanje dnevnih sastanaka i ažuriranje Tasks Backlog-a

## Slide 6: Sprint
Osnovni element Scram-a
Pet sprintova
Jedan sprint: dvije sedmice
Planiranje sprinta:
    Prije početka svakog sprinta
    Prisustvo razvojnog tima i vlasnika proizvoda
Osnovni cilj: na kraju svakog sprinta postoji nova testirana verzija proizvoda

## Slide 7: Uloge
Razvojni tim
  Timski rad
  Svi članovi tima učestvuju u procjeni
  Vrši se dogovor članova tima ko će koji task raditi
Vlasnik proizvoda
Scrum Master
  Održavanje dnevnih sastanaka
  Vođenje računa o tome da je tim produktivan i funkcionalan

## Slide 8: Planiranje sprinta
Vršeno prije početka svakog sprint-a
Prisustvo razvojnog tima i vlasnika proizvoda
Funkcionalnosti koje će biti uključene u sprint
Dnevni sastanci kojima su prisustvovali pojedini članovi tima (najčešće online)
Uključivanje korisničke priče u sprint
Izrada Sprint Backlog-a

## Slide 9: Dnevni sastanci
Uglavnom održavani online preko društvenih mreža ili na fakultetu
Sastanci su bili:
  Usputni
  Kratkotrajni
  Nisu im uvijek prisustvovali svi članovi tima

## Slide 10: Revizija sprinta
Vršena na kraju svakog sprinta
Tim je asistentu prezentirao šta je napravio tokom sprinta

## Slide 11: Korisničke priče
Na samom početku projekta definisane korisničke priče
Nastojalo se da priče budu kratke i razumljive
Cijeli tim je učestvovao na kreiranju istih
Definisani prioriteti

## Slide 12: Product Backlog
Zahtjevi
Sve što se nije uspjelo završiti u prethodnom sprintu je ponovo vraćeno u Product Backlog te je izvršena reprioritetizacija

## Slide 13: Sprint Backlog
Odabir jednog zahtjeva iz Product Backlog-a i podijeli se na više dijelova – zadataka
Za svaki se definiše procjena vremena – kada nismo bili sigurni u procjenu obično smo uzimali više vremena nego što smo smatrali da je potrebno
Za svaki zadatak definisan je opis – tako da svi znaju šta treba uraditi u zadatku
Zadatke na samom početku sprinta je kreirao Scrum master

## Slide 14: Burndown grafik

## Slide 19: Demo

## Slide 20: Problemi
Vođenje projekta
  Slaba organizacija na samom početku projekta
  Slabo definisani user stories
Nerealni ciljevi
  Kao neiskusni softver developeri, često nismo u početku adekvatno predvidjeli vrijeme potrebno za implementaciju svakog od modula u izradi softvera. Kao rezultat dobijali smo nagomilan nedovršen posao i kašnjenje u odnosu na interno dogovorene rokove

## Slide 21: Zaključak
Trajanje projekta 3 mjeseca, odnosno 5 sprintova po dvije sedmice, za čiju je izvedbu korištena Scrum metoda. Redovnim ažuriranjem burndown dijagrama mogli smo uvidjeti greške u procjeni tokom trajanja sprinta, kao i sposobnosti tima po pitanju izvršenja zadataka.
Procjena po pojedinačnim sprintovima nije uvijek bila tačna, ali se poboljšavala.
Na samom početku svakog sprinta bi se izvršila podjela zadataka, čije bi se izvršavanje pratilo preko dijagrama ili na dnevnim sastancima, kako bi se uvijelo da li je sve u redu i kako bi se eventualno razmjenile neke nove ideje.
Zaostajanje u jednom od sprintova se nadoknađivalo u narednim sprintovima.